

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 12 февраля 2021 года №20-р

с. Питерка

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения, снижения рисков и смягчения последствий возможного весеннего половодья на территории Питерского муниципального района в 2021 году:

1. Создать противопаводковую комиссию по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2021 году согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на 2021 год согласно приложению №2.

3. Утвердить план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения паводка 2021 года на территории Питерского муниципального района согласно приложению №3.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Питерского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://питерка.рф/> и районной газете «Искра».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.

Глава муниципального района С.И. Егоров

Приложение №1 к распоряжению администрации муниципального района от 12 февраля 2021 года №20-р

**СОСТАВ**

противопаводковой комиссии по обеспечению

безаварийного пропуска паводковых вод 2020 года (далее – Комиссия)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Обязанности в комиссии |
|  | Чиженьков Олег Евгеньевич | первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности | председатель Комиссии, общее руководство работой Комиссии |
|  | Суворов Юрий Николаевич | начальник участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (далее – участок ГМП филиал ФГБУ «Саратовмелиоводхоз») | заместитель председателя комиссии, организация противопаводковых мероприятий (по согласованию) |
|  | Миньзюк Владимир Владимирович | ведущий специалист по делам ГО ЧС администрации Питерского муниципального района | секретарь Комиссии, сбор информации, координация проводимых мероприятий |
| **Члены Комиссии:** | | | |
|  | Акимов Геннадий Николаевич | начальник филиала ОАО «Газпромгазораспределение Саратовской области» в р.п. Степное участок в с. Питерка | обеспечение бесперебойного газоснабжения населения района в период паводка (по согласованию) |
|  | Брусенцева Татьяна Викторовна | заместитель главы администрации муниципального района - руководитель аппарата администрации муниципального района | обеспечение развертывания пунктов временного размещения в период паводка |
|  | Гребенникова Ирина Яковлевна | и.о. главного врача государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» | медицинское обеспечение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод (по согласованию) |
|  | Савенко Светлана Викторовна | и.о. главы администрации Алексашкинского муниципального образования | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории (по согласованию) |
|  | Фортун Ольга Владимировна | глава Орошаемого муниципального образования | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории (по согласованию) |
|  | Калужская Галина Витальевна | руководитель ООО «Альтернатива» | обеспечение горячим питанием в период паводка (по согласованию) |
|  | Сажина Ольга Николаевна | и.о. главы Агафоновского муниципального образования | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории (по согласованию) |
|  | Ксенофонтов Василий Васильевич | глава администрации Новотульского муниципального образования | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории (по согласованию) |
|  | Аскеров Чингиз Патали Оглы | главный инженер филиала ООО «Автострада» | обеспечение безопасности дорог и мостов (по согласованию) |
|  | Машенцев Валерий Владимирович | глава Мироновского муниципального образования | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории (по согласованию) |
|  | Валдаев Алексей Валерьевич | и.о. начальника линейного технического цеха с. Питерка Саратовского филиала ОАО «Ростелеком» | обеспечение связи и интернета населения района в период паводка (по согласованию) |
|  | Каримов Самат Серкович | глава Нивского муниципального образования | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории (по согласованию) |
|  | Цапкова Кристина Алексеевна | и.о. главы Малоузенского муниципального образования | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории (по согласованию) |
|  | Третьяков Иван Васильевич | начальник Питерских районных электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Саратовские распределительные сети» Питерские распределительные сети | обеспечение электроэнергией населения района в период паводка (по согласованию) |
|  | Филатов Александр Александрович | заместитель директора Питерского филиала ОАО «Облкоммунэнерго» | обеспечение электроэнергией населения с. Питерка в период паводка (по согласованию) |
|  | Желудков Алексей Викторович | генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Питерское» | обеспечение работ по пропуску паводковых вод и предотвращение подтопления жилых домов в с. Питерка (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
| ВЕРНО: заместитель главы администрации муниципального района - руководитель аппарата администрации муниципального района | Т.В. Брусенцева |

Приложение №2 к распоряжению администрации муниципального района от 12 февраля 2021 года №20-р

**ПЛАН**

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения, утверждение их на заседании паводковой комиссии и реализация до начала паводка | до 26 февраля 2021 года | начальник участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 2. | Уточнение наличия плавсредств, других материальных ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведении спасательных и других неотложных работ | до 25 февраля 2021 года | главы муниципальных образований (по согласованию) |
| 3. | Организация на время паводка и ледохода круглосуточного дежурства аварийных бригад на плотинах, гидротехнических сооружениях, мостах, насосных станциях и других важнейших сооружениях. Обеспечение аварийных бригад спасательными средствами, инструментами, материалами и спецодеждой | с начала паводка | начальник участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 4. | Запрещение в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта, не предназначенных для этих целей, по затопленным местам | весь период паводка | отделение полиции №2 в составе Министерства Внутренних Дел России «Новоузенский») (по согласованию) |
| 5. | Разработка плана перевода населения из затопленных районов в подготовленные для жилья помещения, снабжения его продуктами питания, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц | до 10 марта 2021 года | директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей» (по согласованию), директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Питерка», главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию), руководитель ООО «Альтернатива» (по согласованию) |
| 6. | Принятие мер по предупреждению затопления стационарных электрифицированных насосных станций | до 13 марта 2021 года | начальник участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 7. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления | до 15 марта 2021 года | главы муниципальных образований (по согласованию) |
| 8. | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | до 15 марта 2021 года | главы муниципальных образований (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
| ВЕРНО: заместитель главы администрации муниципального района - руководитель аппарата администрации муниципального района | Т.В. Брусенцева |

Приложение №3 к распоряжению администрации муниципального района от 12 февраля 2021 года №20-р

**ПЛАН**

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные

ситуации в период прохождения паводка 2021 года

на территории Питерского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выпол-нения работ | Ответственный исполнитель |
| 1. | Подготовка (очистка от снега, земли) водопропускных сооружений на дорогах федерального, регионального, местного значения | до 6 марта 2021 года | главы муниципальных образований (по согласованию), МУП «Питерское» (по согласованию), филиал ООО «Автострада» (по согласованию |
| 2. | Обследование и контроль технического состояния гидротехнических сооружений, прудов и других водохозяйственных объектов | до 6 марта 2021 года | главы муниципальных образований (по согласованию), начальник участка гидрогеолого-мелиоративной партии - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 3. | Создание запаса продовольственных и промышленных товаров в магазинах частными предпринимателями в населенных пунктах | до 17 марта 2021 года | главы муниципальных образований (по согласованию), частные предприниматели (по согласованию), руководитель ООО «Альтернатива» (по согласованию) |
| 4. | Завоз необходимого количества медицинских препаратов, строительных, хозяйственных, топливных и других грузов для жизнеобеспечения населения и бесперебойной работы всех отраслей экономики в период половодья | до 19 марта 2021 года | руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию), главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию) |
| 5. | Подготовка необходимых резервов песка, щебня, гравия и других материалов для ремонта дорог | до 19 марта 2021 года | ООО «Автострада» (по согласованию), МУП «Питерское» (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
| ВЕРНО: заместитель главы администрации муниципального района - руководитель аппарата администрации муниципального района | Т.В. Брусенцева |