АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 декабря  2012 года  № 559

с. Питерка

Об утверждении Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Питерского муниципального района на 2012-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Питерского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры Питерского муниципального района на 2012-2015 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  администрации

муниципального района                                                                       А.А. Рябов

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 3 декабря 2012 года №559

- Паспорт

- Программы

- комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Питерского муниципального района  на 2012 -2015 годы

| Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Питерского муниципального района на 2012 -2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы: | Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Устав Питерского муниципального района |
| Заказчик программы: | Администрация Питерского муниципального района |
| Основные разработчики программы: | Администрация Питерского муниципального района |
| Цель программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального района |
| Задачи программы: | - модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры; - замена устаревшего и изношенного оборудования; - внедрение новых технологий; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы |
| Срок реализации программы: | 2012 -2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный объем финансирования Программы составляет -103,86 млн. рублей, в том числе: Источники финансирования программы: средства местного бюджета – 5,658 млн. рублей (прогнозно); средства областного бюджета – 13,202 млн. рублей (прогнозно); средства федерального бюджета – 85,0 млн. рублей (прогнозно) |
| Исполнители программы: | Администрация муниципального района, организации коммунального комплекса на договорной (контрактной) основе |
| Контроль за реализацией мероприятий программы: | Администрация Питерского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | Реализация мероприятий программы позволит: -снизить аварийность и обеспечить устойчивую работу водоснабжения сельских населённых пунктов; -повысить качество услуг водоснабжения; -обеспечить в первую очередь объекты повышенной социальной значимости питьевой водой гарантированного качества; -обеспечить эксплуатационную надежность водохранилищ источников питьевого водоснабжения; - осуществить выполнение энергосберегающих мероприятий; - снизить затраты на отопление объектов социальной сферы в 2 раза, в том числе: -модернизировать систему отопления объектов бюджетной сферы в пос. Нива (установка блочной модульной котельной мощностью 2 МВт. замена теплотрассы на современные энергоэкономичные материалы); -перевести 4 многоквартирные жилые дома в с.Питерка на индивидуальное отопление (59 квартир); -перевести 6 многоквартирных жилых домов в п. Нива на индивидуальное отопление (72 квартиры); экономия средств от модернизации системы отопления объектов социальной сферы в год составит 899 тыс. руб., что позволит к 2016 году перераспределить денежные средства на другие нужды; экономия средств от замены светильников на установку светодиодных ламп составит в год 204 тыс. руб. Экономия средств от установки пунктов учета и регулирования освещения составляет в год 98,8 тыс. руб. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района на 2012-2015 г.г. разработана на основании и во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и предусматривает развернутый план действий, направленный на повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального района.

Питерский район – муниципальный район Саратовской области. Районный центр – село Питерка с населением 5,8 тысяч человек. Территория района – 2,6 тыс. км2. Население Питерского района – 19,5 тысяч человек.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием в районе – 168,4 км. Питерка является железнодорожной станцией Приволжской железной дороги на ветви Красный Кут – Александров Гай.

На территории муниципального района все населенные пункты газифицированы

В состав Питерского муниципального района входят 8 муниципальных образований:

В целом в сельских поселениях муниципального района 7075 жилых домов общей площадью 590 тыс. м2, в том числе 22 многоквартирных дома площадью 15 тыс. м2. Из общего числа жилых домов 90,5 % частных, 9,5 % муниципальных.

В муниципальном районе 91 объектов бюджетной сферы общей площадью 66 тыс. м2.

Структура площадей объектов в районе представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Структура площадей объектов Питерского муниципального района

Энергоснабжение этих объектов осуществляется от централизованных систем электро- и газоснабжения, часть объектов бюджетной сферы и многоквартирные дома включены в систему централизованного теплоснабжения.

В системе централизованного теплоснабжения 7,5км тепловых сетей, из которых 59 % имеют неудовлетворительное состояние, что связано с большим их износом и устаревшей теплоизоляцией.

Центральные котельные и котельные при бюджетных учреждениях в большей своей части имеют устаревшие котлоагрегаты и оборудование, что приводит к большому перерасходу топлива, поэтому удельные затраты на отопление отдельных объектов бюджетной сферы весьма высоки.

Количество теплотрасс(км) в 2-х трубопроводном исчислении- 7,5 км

На территории района  действуют 6 котельных, 55 минитопочных

На территории муниципального района все населенные пункты газифицированы

В районе остро стоит проблема питьевого водоснабжения.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства района водоснабжением занимается 5 предприятий:

МУП «Питерское», МУП «Нивское», МУП «Новотульское», МУП «Мироновское» Питерский участок Новоузенского филиала ФГУ» Управление Саратовмелиоводхоз»

Общая протяженность эксплуатируемых предприятиями района сетей водопровода составляет 164 290 метров. Эксплуатируется 22 водопроводных насосных станции, 1 водоочистное сооружение общей мощностью 1,2 тыс. м куб./сутки,21 башня Рожновского

Из-за повышенного загрязнения водоисточников, традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными, поэтому водопроводные сооружения не всегда обеспечивают надежную подготовку и подачу населению питьевой воды гарантированного качества.

Серьезную эпидемическую опасность представляет вторичное микробное загрязнение питьевой воды из-за коррозии и зарастания ветхих водопроводных распределительных сетей. Отложения на внутренней поверхности стальных трубопроводов приводят также к снижению эксплуатационных характеристик, увеличивают в два-три раза расход электроэнергии на перекачку. Изношенность сетей водоснабжения превысила критический уровень и составляет 70 - 75 процентов.

С превышением нормативного срока службы эксплуатируется 76 процентов, или 124 км водопроводных сетей, из них 60 км эксплуатируется более двух нормативных сроков. Количество повреждений в расчете на 1 км сети в год составляет два-три. Ежегодная замена трубопроводной сети составляет 0,3 - 0,5 процента от общей протяженности сети вместо требуемых для надежной работы 5 - 6 процентов.

Техническое состояние инженерной инфраструктуры характеризуется высоким (более 68 процентов) уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями питьевой воды.

В настоящее время планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в два-три раза выше. Следствием этого стало обострение проблемы снабжения населения района питьевой водой. Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что предприятия водопроводного хозяйства района не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры тарифов и снижению нерациональных затрат материально-механических ресурсов

Из всей системы холодного водоснабжения более 70 % трубопроводов введены в эксплуатацию до 1970 года. Только 44 км трубопроводов по селу Питерка были полностью реконструированы в 2005 – 2008 годах, а находящиеся в эксплуатации 119 км трубопроводов водоснабжения требуют перекладки. Всё это связанно с большими потерями воды при её передаче.

На территории Питерского района имеются:

- колонок   водопроводных      -   270 шт.;

- колодцы водопроводные      -   400 шт.;

Решение вопросов по повышению энергоэффективности в условиях экономического кризиса должно стать приоритетной задачей, т.к. позволяет относительно простыми мерами значительно снизить нагрузку на бюджет, сдержать рост энергетических тарифов.

Уличное освещение

| Количество в районе (шт.) | Установленная мощность (кВт) |
| --- | --- |
| Фонари, светильники 279 |  |
|  | 32,28 |

Утилизация твердых бытовых отходов

| Количество полигонов (шт./га) | Число единиц техники для вывоза ТБО на балансе ЖКХ (шт.) | Потребность в обновлении спецтехники (ед.) |
| --- | --- | --- |
| нет | 1 | 13 |

Разработка Программы вызвана необходимостью снижения затрат на теплоснабжение объектов социальной сферы и жилищного сектора,    обеспечения ресурсосбережения, снижения аварийности и обеспечения устойчивой работы водоснабжения, обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения сельских населённых пунктов, повышение качества услуг водоснабжения.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики муниципального района в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- использование устаревших технологий водоочистки;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- низкая надежность источника энергоснабжения.

- большими потерями воды.

Анализ состояния систем водоснабжения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров систем водоснабжения, так и на работоспособность систем в целом: высокая степень износа   водопроводных сетей.

Основные проблемы функционирования системы теплоснабжения:

- высокая степень износа оборудования котельных;

- высокая степень износа тепловых сетей;

- недостаточная степень техногенной надежности.

Основные проблемы функционирования системы электроснабжения:

- высокая степень потребления электроэнергии;

-отсутствие контроля количества и качества потребляемой энергии.

Программа направлена на реализацию мероприятий в сферах строительства и модернизации систем водоснабжения, систем теплоснабжения и электроснабжения.

2. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации

Цели и задачи в сфере водоснабжения

1. Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном   количестве,    улучшение на этой основе состояния здоровья населения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, привлечение инвестиций в водопроводно-канализационное хозяйство области, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат. Достижение основных целей Программы, обеспечит возможность устойчивого развития водопроводно-канализационного хозяйства района, начиная с 2013 года.

Цели и задачи в сфере теплоснабжения

Снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 30…40%. Снижение потерь тепла при транспортировке к потребителю, осуществление оперативного регулирования тепловой мощности котельной, снижение платы за отопление вследствие снижения затрат на эксплуатацию теплотрасс.

Снижение потерь тепла по длине теплотрасс за счет уменьшения длины теплотрасс;

Возможность гибкого и оперативного управления температурным графиком.

Цели и задачи в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Снижение энергоемкости за счет замены светильников  на  установку светодиодных ламп;

Снижение энергоемкости за счет установки пунктов учета и регулирования освещения.

Срок реализации программы 2012-2015 годы.

3. Система программных мероприятий

| Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов с указанием их местоположения) | Мощность, объем работ |  | сроки |  |  | Стои-мость меро-при- ятий, (млн. руб.) |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  | Эффект ивность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Феде-раль-ный бюд-жет (прог-нозно) |  |  | Областной бюд-жет (про-гно-зно) | Бюджет муниципального района и бюджет муниципального образования (прогно-зно) |  | Вне-бюджет-ные ис-точ-ники (прогно-зно) |  |
| Модернизация котельных и систем отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы отопления объектов бюджетной сферы в пос. Нива. Установка блочной модульной котельной мощностью 2 МВт. Замена теплотрассы на современные энергоэкономичные материалы | 1 котельная |  | 2013 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 7,0 | 3,0 |  |  |  |
| Перевод 4-х жилых многоквартирных домов в с.Питерка на индивидуальное отопление (59 квартир) |  | 4 дома (59 кв.) |  |  | 2014 |  | 3,54 |  |  |  |  | 2,478 | 1,062 |  |  |  |
| Перевод 6-ти жилых многоквартирных домов в п. Нива на индивидуальное отопление (72 квартиры) |  | 6 домов (59кв.) |  |  | 2015 |  | 4,32 |  |  |  |  | 3,024 | 1,296 |  |  |  |
| Модернизация системы наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы наружного освещения в с.Питерка |  |  |  | 2013-2015 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,7 |  | 0,3 |  |  |
| Групповые водопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода от существующей насосной на р. Малый Узень и очистных сооружений с.Питерка в с.Агафоновка, п. Нариманово, ст. Питерка и разводящие внутрипоселковые сети сетями |  | 9,7 км |  | 2012-2015 |  |  |  | 85,0 |  |  | 85,0 | - |  | - | - |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 103,86 |  |  | 85,0 | 13,202 |  | 5,658 |  |  |

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы решением  Собрания депутатов муниципального района  на соответствующий финансовый год.

Прогнозный объем финансирования Программы составляет 103,86  млн. рублей, в том числе:

Источники финансирования программы:

средства местного бюджета  -  5,658 млн. руб.  (прогнозно)

средства областного бюджета  -  13,202 млн. руб.  (прогнозно)

средства федерального бюджета –85,0 млн. руб. (прогнозно)

5. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Администрация Питерского муниципального района    Саратовской области осуществляет руководство и контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает целевое использование средств, выделенных на реализацию Программы, в соответствии с утвержденными мероприятиями, привлекает посредством договоров и на конкурсной основе подрядные организации для выполнения мероприятий Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий  программы позволит:

- снизить аварийность и обеспечить устойчивую работу  водоснабжения сельских населённых пунктов;

- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения;

- повысить качество услуг водоснабжения;

-осуществить выполнение энергосберегающих мероприятий;

-модернизировать систему отопления  объектов социальной сферы в п. Нива;

- снизить затраты на теплоснабжение объектов социальной сферы;

- перевести 4 многоквартирных жилых дома в с.Питерка на индивидуальное отопление (59 квартир);

- перевести  6многоквартирных жилых домов в п. Нива на индивидуальное отопление (72 квартиры).

Экономия средств от модернизации системы отопления  объектов социальной сферы составит в год  899 тыс. руб., что позволит к 2016 году перераспределить денежные средства на другие нужды.

Экономия средств от замены светильников на  установку светодиодных ламп составит в год  204,0 тыс. руб.

Экономия средств от установки пунктов учета и регулирования освещения составит в год  98,8 тыс. руб.

ВЕРНО: управляющий делами администрации

муниципального  района                                            Н.А. Салацкая