

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 6 февраля 2015 года № 19-р

с. Питерка

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения, снижения рисков и смягчения последствий возможного весеннего половодья на территории Питерского муниципального района в 2015 году:

1. Создать противопаводковую комиссию по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015 году в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2015 году согласно приложению № 2.

3. Утвердить план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения паводка 2015 года на территории Питерского муниципального района согласно приложению № 3.

4. Утвердить расчет сил и средств, задействованных в безаварийном пропуске паводковых вод в 2015 году, согласно приложению № 4.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования на официальном сайте администрации муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Рябова А.А.

И.о. главы администрации

муниципального района А.А. Рябов

Приложение № 1 к распоряжению администрации муниципального

района от 6 февраля 2015 года № 19-р

**СОСТАВ**

противопаводковой комиссии по обеспечению

безаварийного пропуска паводковых вод 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Ф.И.О. |  Должность |  Обязанности в комиссии |
| 1. | Рябов Алексей Алексеевич | первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района, председатель КЧС и ОПБ | председатель комиссии, общее руководство работой комиссии |
| 2. | Суворов Юрий Николаевич | начальник участка гидрогеолого-мелиоративной партии -филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз» (далее – начальник участка ГМП филиал ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию) | заместитель председателя комиссии, организация противопаводковых мероприятий |
| 3. | Добрынин Александр Валерьевич | начальник отдела специальных работ администрации Питерского муниципального района | секретарь комиссии, сбор информации, координация проводимых мероприятий |
| **Члены комиссии:** |
| 4. | Акимов Геннадий Николаевич | начальник Питерского филиала ОАО «Саратовоблгаз» (по согласованию) | обеспечение бесперебойного газоснабжения населения района в период паводка |
| 5. | Афанасьева Лидия Анатольевна | заместитель главы администрации Питерского муниципального района по социальной сфере | обеспечение развертывания пунктов временного размещения в период паводка |
| 6. | Боженко Александр Анатольевич | главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию) | медицинское обеспечение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод |
| 7. | Григорьев Андрей Владимирович | глава Новотульского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
| 8. | Гришкова Ольга Георгиевна | глава Алексашкинского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
| 9. | Коптяков Владимир Анатольевич | глава Агафоновского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
| 10. | Лутаев Алексей Иванович | заместитель руководителя ООО «Дорожник» (по согласованию) | обеспечение безопасности дорог и мостов |
| 11. | Машенцев Валерий Владимирович | глава Мироновского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
| 12. | Поторочин Аркадий Константинович | глава Нивского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
| 13. | Разумова Ирина Дмитриевна | и.о. главы администрации Орошаемого муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
| 14. | Саяпин Сергей Викторович | председатель правления «ПО Надежда» (по согласованию) | обеспечение горячим питанием и продуктами населения в период паводка |
| 15. | Смирнова Светлана Вячеславовна | и. о. главы администрации Малоузенского муниципального образования (по согласованию) | обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственной территории |
| 16. | Третьяков Иван Васильевич | начальник Питерских районных электрических сетей (РЭС) филиала ОАО «МРСК-Волги» (по согласованию) | обеспечение электроэнергией населения района в период паводка |
| 17. | Филатов Александр Александрович | заместитель директора Питерского филиала ОАО «Облкоммунэнерго» (по согласованию) | обеспечение электроэнергией населения с. Питерка в период паводка |
| 18. | Филиппов Олег Павлович | генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Питерское» | обеспечение работ по пропуску паводковых вод и предотвращение подтопления жилых домов в с. Питерка |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

 муниципального района Н.А. Салацкая

Приложение № 2 к распоряжению администрации муниципального

района от 6 февраля 2015 года № 19-р

**ПЛАН**

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения, утверждение их на заседании паводковой комиссии и реализация до начала паводка | до 20 февраля 2015 года | начальник участка ГМП филиал ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» Суворов Ю.Н. (по согласованию), ООО «Мост Ремсервис» (по согласованию) |
| 2. | Уточнение наличия плавсредств, других материальных ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведении спасательных и других неотложных работ | до 20 февраля 2015 года | главы муниципальных образований (по согласованию) |
| 3. | Организация на время паводка и ледохода круглосуточного дежурства аварийных бригад на плотинах, гидротехнических сооружениях, мостах, насосных станциях и других важнейших сооружениях. Обеспечение аварийных бригад спасательными средствами, инструментами, материалами и спецодеждой | с начала паводка | начальник участка ГМП филиал ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» Суворов Ю.Н. (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), ООО «Мост Ремсервис» (по согласованию) |
| 4. | Запрещение в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта, не предназначенным для этих целей, по затопленным местам | весь период паводка | отделение полиции № 2 в составе межмуниципального отдела МВД России «Новоузенский» (по согласованию) |
| 5. | Разработка плана перевода населения из затопленных районов в подготовленные для жилья помещения, снабжения его продуктами питания, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц | до 06 марта 2015 года | директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей » (по согласованию); директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Питерка», директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Новотулка»; главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию); председатель потребительского общества «Надежда» (по согласованию) |
| 6. | Принятие мер по предупреждению затопления стационарных электрифицированных насосных станций | до 10 марта 2015 года | начальник участка ГМП филиал ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» Суворов Ю.Н. (по согласованию) |
| 7. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления | до 10 марта 2015 года | главы муниципальных образований (по согласованию) |
| 8. | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | до 12 марта 2015 года | главы муниципальных образований (по согласованию) |
| 9. | Организация в паводковых зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, сооружений, имущества, принадлежащих юридическим лицам | до 12 марта 2015 года | начальник страхового отдела в с. Питерка филиала ООО РГСПоволжье ГУ по Саратовской области (по согласованию) |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

 муниципального района Н.А. Салацкая

Приложение № 3 к распоряжению администрации муниципального

района от 6 февраля 2015 года № 19-р

**ПЛАН**

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные

ситуации в период прохождения паводка 2015 года

на территории Питерского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок выполне-ния работ | Ответственный исполнитель |
| 1. | Подготовка (очистка от снега, земли) водопропускных сооружений на дорогах муниципальных образований | до 6 марта 2015 года | главы муниципальных образований (по согласованию), ООО «Питерский дорожник» (по согласованию) |
| 2. | Создание запаса продовольственных и промышленных товаров в магазинах ПО «Надежда» и частными предпринимателями в населенных пунктах | до16 марта 2015 года | главы муниципальных образований (по согласованию), председатель ПО «Надежда» (по согласованию), частные предприниматели (по согласованию) |
| 3. | Завоз необходимого количества строительных, хозяйственных, топливных и других грузов для жизнеобеспечения населения и бесперебойной работы всех отраслей экономики в период половодья | до 16 марта 2015 года | руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 4. | Подготовка необходимых резервов песка, щебня, гравия и других материалов для ремонта дорог | до 16 марта 2015 года | ООО «Питерскийдорожник» (по согласованию) |
| 5. | Обследование и контроль технического состояния гидротехнических сооружений, прудов и других водохозяйственных объектов | до 06 марта 2015 года | главы муниципальных образований (по согласованию), балансодержатели гидротехнических сооружений на территории муниципальных образований (по согласованию) |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

 муниципального района Н.А. Салацкая

Приложение № 4 к распоряжению администрации муниципального

района от 6 февраля 2015 года № 19-р

**РАСЧЕТ**

сил и средств, задействованных в безаварийном пропуске

паводковых вод в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование образований | Кол-во людей | Кол-во автомобилей | Кол-во спецтехники | Кол-во инженерной техники | Кол-во плавсредств |
| 1 | Агафоновское муниципальное образование | 7 | 2 | 3 | - | 3 |
| 2 | Алексашкинское муниципальное образование | 25 | 4 | 6 | - | 10 |
| 3 | Малоузенское муниципальное образование  | 7 | 1 | 3 | - | 5 |
| 4 | Мироновское муниципальное образование | 10 | 2 | 3 | - | 3 |
| 5 | Нивское муниципальное образование | 10 | 4 | 7 | - | 5 |
| 6 | Новотульское муниципальное образование | 21 | 7 | 8 | - | 10 |
| 7 | Орошаемое муниципальное образование | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
| 8 | Питерское муниципальное образование | 25 | 4 | 7 | - | 10 |
| 9 | Итого за район | 110 | 26 | 39 | - | 48 |

ВЕРНО: управляющий делами администрации

 муниципального района Н.А. Салацкая